O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebních prací na stavbě

„Oprava místní komunikace MK 14C vedle Milety“.

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech

29.10. – 3.11.2024

budou probíhat práce na stavbě „Oprava místní komunikace MK 14C vedle Milety“.

Opravu bude provádět f. REPARE TRUTNOV s.r.o.

Harmonogram prací s ohledem na průjezd touto komunikací je navržen takto:

29.10.2024 - bude probíhat frézování vozovky – průjezd bude omezen a řízen pracovníky stavební firmy

30.10.2024 - bude prováděna pokládka asfaltové vrstvy – komunikace bude uzavřena a objížďka bude vedena po komunikaci na p.p.č. 971, 948/2, 948/1 v k.ú. Černý Důl (kolem Pajerů)

31.10. - 3.11.2024 – budou upravovány krajnice – průjezd bude omezen a řízen pracovníky stavební firmy

Prosíme všechny účastníky provozu – řidiče, chodce, cyklisty atd., aby byli opatrní při pohybu po komunikaci v době probíhajících prací a řídili se dopravním značením a pokyny pracovníků stavební firmy.

V případě dotazů se obracejte na stavbyvedoucího dané akce, případně na starostku městyse.

Kontaktní údaje:

Městys Černý Důl, starostka Alena Purmová, tel. 724 180 080, email: starosta@cernydul.cz

REPARE TRUTNOV s.r.o., stavbyvedoucí Václav Minařík, č.tel. 737 245 712

Omlouváme se za veškerá vzniklá omezení a děkujeme za trpělivost a pochopení.

Alena Purmová

starostka